## Slide 1: Verktøy for kontraktsforvaltning

## Slide 2: Introduksjon
  Føremål med dokumentet God oppfølging er kritisk for å kunne realisere måla med ein avtale. Denne malen for kontraktsforvaltning vil fungere som ei sjekkliste og gi struktur for arbeidet. Han vil gi oversikt over korleis vi sikrar at leverandøren oppfyller forpliktingane sine, og at eiga verksemd tar i bruk avtalen.
  Malen hjelper avtaleansvarlege å oppsummere grunnleggande informasjon om avtalen og relasjonen til leverandøren på ein stad, i eit format eigna for presentasjon. Vi viser elles til "Rettleiar for kontraktsoppfølging av offentlege anskaffingar" for meir informasjon om kontraktsforvaltning og oppfølging av kontrakt.
  Når bør verktøyet brukast?
  Dette er eit omfattande verktøy for oppfølging som kan nyttast som utgangspunkt for dei fleste kontraktar, men tidsbruk og dokumentasjon bør vere proporsjonal med kor viktig kontrakten og leverandøren er for eiga verksemd. Ei plassering av ei vare-/tenestegruppe i ein Kraljics-matrise (Sjå separat verktøy) vil gi føringar for korleis samarbeidet med leverandøren bør vere. Det vil i tillegg gi ein indikasjon om behov for oppfølging og eigen ressursbruk.
  Dokumentet bør oppdaterast kontinuerleg gjennom løpetida for avtalen.
  Korleis vert informasjonen brukt vidare i prosessen?
  Informasjonen som vert samla i verktøyet, kan nyttast både til intern oppfølging og i kontakt med leverandøren. Den siste delen av dokumentet kan også nyttast som eit utgangspunkt for ein agenda i oppstarts- og oppfølgingsmøte med leverandøren.
  Rettleiing
  På kvar side finn du informasjon om utfylling og føremål i form av ein tekstboks som kan slettast når du har sett deg inn i innhaldet. Informasjonen ligg også tilgjengeleg i notat-feltet på kvar side. Dokumentet kan tilpassast til kvar enkelt avtale med tanke på omfang, og du plukkar ut dei sidene du sjølv synest er relevante i forhold til storleiken på avtalen og kor strategisk viktig han er. Ein del informasjon kan hentast frå andre verktøy. Du får då vurdere om dei enklare variantane av verktøy i malen skal brukast eller om dei skal slettast og du skal hente inn bilde frå, og referere til, separate dokument.

## Slide 3: Innhald
Intern informasjon
  Roller og ansvar i eigen organisasjon
  Roller og ansvar hos leverandør
  Informasjon om kontrakten
  Rutinar for avrop
  Risikoanalyse
  Interessentanalyse
  Kommunikasjonsplan
Ekstern informasjon
  Måling og rapportering
  Kontrollrutinar og sanksjonar
  Møteverksemd og forslag til agenda

## Slide 4: INTERN Informasjon Informasjonen som er samla i denne delen av verktøyet er først og fremst tenkt til internt bruk i eiga verksemd, men noko av innhaldet kan også vere relevant å dele med leverandøren

## Slide 5: Roller og ansvar i eigen organisasjon
Rolle | Namn | E-post | Telefonnummer
Avtaleeigar |  |  | 
Porteføljeansvarleg |  |  | 
Avtaleforvaltar |  |  | 
Lokal avtaleansvarleg |  |  | 
"Anna rolle" |  |  | 
"Anna rolle" |  |  | 
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Ei tydeleg ansvarsfordeling er kritisk for effektiv kontraktsforvaltning.
I Ansvarsmatrise-verktøyet på www.anskaffelser.no finst det meir informasjon om fordeling av roller og ansvar, og du kan også nytte dette verktøyet om du ønsker ei grundigare skildring av roller og ansvar for kontraktsforvaltninga.
Alternativt nyttar ein tabellen over for å få oversikt over dei ulike rollene og kven som har dei.
Du kan legge til eller fjerne roller avhengig av den enkelte avtale og kva som er relevant, og bør tilpasse etter organisering i eiga verksemd.
Informasjon som dette er først og fremst for intern bruk, men leverandøren bør også vite kven som har dei ulike rollene i verksemda vår og kven dei skal kontakte på ulike nivå.
Notes: Rettleiing
Ei tydeleg ansvarsfordeling er kritisk for effektiv kontraktsforvaltning.
I HUKI-verktøyet på www.anskaffelser.no finst det meir informasjon om fordeling av roller og ansvar, og du kan også nytte dette verktøyet om du ønsker ei grundigare skildring av roller og ansvar for kontraktsforvaltninga. Alternativt nyttar ein tabellen over for å få oversikt over dei ulike rollene og kven som har dei.
Du kan legge til eller fjerne roller avhengig av den enkelte avtale og kva som er relevant, og bør tilpasse etter organisering i eiga verksemd.
Informasjon som dette er først og fremst for intern bruk, men leverandøren bør også vite kven som har dei ulike rollene i verksemda vår og kven dei skal kontakte på ulike nivå.

## Slide 6: Roller og ansvar hos leverandør
Rolle | Namn | E-post | Telefonnummer
KAM / Avtaleeigar |  |  | 
Leveranseansvarleg |  |  | 
Administrativ kontakt |  |  | 
"Anna rolle" |  |  | 
"Anna rolle" |  |  | 
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Legg inn viktige roller hos leverandøren slik at du enkelt kan hente fram riktig kontaktperson avhengig av kva som er behovet for førespurnaden/kontakten.
Du kan legge til eller fjerne roller avhengig av den enkelte avtale og kva som er relevant.
Notes: Rettleiing
Legg inn viktige roller hos leverandøren slik at du enkelt kan hente fram riktig kontaktperson avhengig av kva som er behovet for førespurnaden/kontakten.
Du kan legge til eller fjerne roller avhengig av den enkelte avtale og kva som er relevant.

## Slide 7: Informasjon om kontrakten
Kort skildring av innhaldet i kontrakten (føremål med avtalen, forpliktingar leverandør og eiga verksemd har etc.) Legg gjerne inn referanse til kontrakt og kontraktsoppsummering
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Legg inn den viktigaste informasjonen om avtalen. Dersom du har brukt kontraktoppsummerings-verktøyet kan du hente informasjon herifrå.
Kontraktstype | "Legg inn informasjon"
Utløpsdato | "Legg inn informasjon"
Frist for opsjonar | "Legg inn informasjon"
Forventa omsetning per år | "Legg inn informasjon"
Notes: Rettleiing
Legg inn den viktigaste informasjonen om avtalen. Dersom du har brukt kontraktoppsummeringsverktøyet, kan du hente informasjon herifrå.

## Slide 8: Rutinar for bestilling og avrop
Rutine | Kort skildring
Faste leveransar | 
Bestilling og leveranse (tid og stad) | 
Kjøp av tilleggstenester | 
Avgrensingar i kontrakten | 
Fakturering | 
Mottak og kvalitetskontroll | 
Sanksjonar | 
"Anna" | 
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Omfanget av rutinar for bruk av avtalen vil variere med omfanget av kontrakten og kor viktig han er. Legg inn ei kort skildring av kva for rutinar som skal vere gjeldande for kontrakten.
Notes: Rettleiing
Omfanget av rutinar for bruk av avtalen vil variere med omfanget av kontrakten og kor viktig han er. Legg inn ei kort skildring av kva for rutinar som skal vere gjeldande for ulike punkt.

## Slide 9: Risikoanalyse – risiko som kan hindre måloppnåing
ID | Risikoelement | Årsak(er) | Sannsyn | Konsekvens** | Risikoreduserande tiltak
1 |  |  | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | 
2 |  |  | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | 
3 |  |  | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | 
4 |  |  | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | 
5 |  |  | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | 
6 |  |  | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | 
7 |  |  | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | 
8 |  |  | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | 
9 |  |  | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | 
10 |  |  | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | 
* Svært liten – Liten – Moderat – Høg - Svært høg
** Ubetydeleg - Låg – Moderat – Alvorleg - Svært alvorleg
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Legg inn dei viktigaste risikomomenta for avtalen med fokus på kva som kan hindre måloppnåing.
Under Sannsyn og Konsekvens vert det brukt ein førehandsbestemt skala (sjå nedst på sida), som igjen avgjer plassering i matrisa på neste side.
Risiko kan forandre seg i løpet av løpetida for kontrakten, og det vert tilrådd at du jamleg oppdaterer risikoanalysen.
Notes: Rettleiing
Legg inn dei viktigaste risikomomenta for avtalen med fokus på kva som kan hindre måloppnåing.
Under Sannsyn og Konsekvens vert det brukt ein førehandsbestemt skala (sjå nedst på sida), som igjen avgjer plassering i matrisa på neste side.

## Slide 10: Risikokart
1
2
4
Konsekvens
Sannsynlegheit
3
Svært liten
Sannsynlegheit
liten
Moderat
Høg
Svært høg
Ubetydeleg
Låg
Moderat
Alvorleg
Svært alvorleg
5
6
7
9
8
10
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Du følger nummereringa av risikomomenta frå førre slide, og plasserer ballane i kryssingspunktet avhengig av graderinga under Sannsyn og Konsekvens frå førre slide.
Om du treng fleire/færre grøne ballar, kan du berre kopiere/slette og endre nummerering.
Notes: Rettleiing
Du følger nummereringa av risikomomenta frå førre slide, og plasserer ballane i kryssingspunktet avhengig av graderinga under Sannsyn og Konsekvens frå førre slide.
Om du treng fleire/færre grøne ballar, kan du berre kopiere/slette og endre nummerering.

## Slide 11: Interessentanalyse
Hent inn tabell frå HUKI-verktøy, og peik i tillegg på Difi sin interessentanalyse dersom ein har behov for meir omfattande analyse
Interessent | Interesse i avtalen (H/M/L)* | Int. påverknad på avtalen (H/M/L)* | Må tiltak settast i verk? (J/N)** | Handlingsplan / Mål | Frist
 | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" |  | 
 | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" |  | 
 | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" |  | 
 | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" |  | 
 | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" |  | 
 | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" |  | 
 | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" |  | 
 | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" |  | 
 | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" | "Vel alternativ" |  | 
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Ein interessentanalyse vert gjort for å ha oversikt over viktige interessentar og for å sette fokus på korleis desse må handterast og informerast. Hugs at det kan finnast viktige interessentar utanfor eiga verksemd som også bør inkluderast i analysen.
Dersom du ønsker ein meir omfattande interessentanalyse, finst det eit eige verktøy for dette på www.anskaffelser.no
Bruk kommunikasjonsplanen på neste side for å planlegge korleis ulike interessentar kan informerast.
* Høg – Medium - Låg
** Ja - Nei
Notes: Rettleiing
Ein interessentanalyse vert gjort for å ha oversikt over viktige interessentar og for å sette fokus på korleis desse må handterast og informerast. Hugs at det kan finnast viktige interessentar utanfor eiga verksemd som også bør inkluderast i analysen.
Dersom du ønsker ein meir omfattande interessentanalyse, finst det eit eige verktøy for dette på www.anskaffelser.no
Bruk kommunikasjonsplanen på neste side for å planlegge korleis ulike interessentar kan informerast.

## Slide 12: Kommunikasjonsplan
Målgruppe | Hovudbodskap | Kanal | Frekvens | Frist | Ansvarleg
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Kommunikasjonsplanen seier noko om korleis du vil spreie informasjon om avtalen til ulike interessentar/ målgrupper.
Hugs at det kan variere mykje mellom ulike grupper kor mykje informasjon dei treng og i kva grad dei skal nytte seg av avtalen.
Fyll inn ei kort skildring i dei ulike kolonnane i tabellen, og bruk interessentanalysen for å sikre at du spreier informasjon om kontrakten til viktige interessentar.
Notes: Rettleiing
Kommunikasjonsplanen seier noko om korleis du vil spreie informasjon om avtalen til ulike interessentar/ målgrupper.
Hugs at det kan variere mykje mellom ulike grupper kor mykje informasjon dei treng og i kva grad dei skal nytte seg av avtalen.
Fyll inn ei kort skildring i dei ulike kolonnane i tabellen, og bruk interessentanalysen for å sikre at du spreier informasjon om kontrakten til viktige interessentar

## Slide 13: Oppfølging av avtalelojalitet - bruk av avtale
Chart: 
| Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4
Total omsetning på avtaleområdet | 1200000 | 1500000 | 1600000 | 1800000
Omsetning på avtale | 500000 | 700000 | 800000 | 950000
Avtalelojalitet | 0.41667 | 0.46667 | 0.5 | 0.52778
Illustrasjon
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Oppfølging av avtalelojalitet er viktig for nå oppnå gevinstrealisering. Du vil også kunne nytte dette til å måle om avtalen er godt nok implementert.
Data til målinga kan du hente ved å nytte verktøy for innkjøpsanalyse eller ved hjelp av rekneskap.
Det er også viktig å samanlikne datauttrekk for omsetning på avtale med data frå leverandør. Ved avvik bør ein undersøke årsaka til dette.
Måling treng ikkje vere så hyppig som kvartalsvis, dette intervallet kan du sjølv velje ut frå kva som er naturleg for avtalen.
Det vert anbefalt å nytte MS Excel for å legge inn data og oppdatere grafikk. Det vert anbefalt å klistre inn grafar som bilde for å forenkle formathandtering
Notes: Rettleiing
Oppfølging av avtalelojalitet er viktig for nå oppnå gevinstrealisering. Du vil også kunne nytte dette til å måle om avtalen er godt nok implementert.
Data til målinga kan du hente ved å nytte verktøy for innkjøpsanalyse eller ved hjelp av rekneskap.
Det er også viktig å samanlikne datauttrekk for omsetning på avtale med data frå leverandør. Ved avvik bør ein undersøke årsaka til dette.
Måling treng ikkje vere så hyppig som kvartalsvis, dette intervallet kan du sjølv velje ut frå kva som er naturleg for avtalen.
Det vert anbefalt å nytte Excel for å legge inn data og oppdatere grafikk.

## Slide 14
Informasjon for leverandør Informasjonen som er samla i denne delen av verktøyet er først og fremst tenkt til bruk opp mot leverandørane. Dei etterfølgande sidene kan nyttast som utgangspunkt for ein agenda i eit oppstartsmøte og oppfølgingsmøte med leverandørar.

## Slide 15: Møteverksemd
Frekvens | Type møte | Tidspunkt | Møtedeltakarar
Månadleg (eller ved behov) | Operativt |  | Lokal avtaleansvarleg
Kvartalsvis (eller halvårleg) | Taktisk |  | Avtaleforvaltar
Årleg | Strategisk |  | Avtaleforvaltar og porteføljeansvarleg
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Oppfølgingsmøte kan gjennomførast på forskjellige nivå og med forskjellig agenda, avhengig av storleik på avtale, kor strategisk viktig leverandøren er og produktet/tenesta som vert levert.
Det er viktig å skilje mellom kven som skal involverast i oppfølginga, og kva som skal vere fokus. På neste side finn du eit forslag til agenda for ulike typar av oppfølgingsmøte.
Notes: Rettleiing
Oppfølgingsmøte kan gjennomførast på forskjellige nivå og med forskjellig agenda, avhengig av storleik på avtale, kor strategisk viktig leverandøren er og produktet/tenesta som vert levert.
Det er viktig å skilje mellom kven som skal involverast i oppfølginga, og kva som skal vere fokus. På neste side finn du eit forslag til agenda for ulike typar av oppfølgingsmøte.

## Slide 16: Forslag til møteagenda
Type møte | Ansvarleg | Agenda
Strategisk | Kunde: Avtaleforvaltar og Porteføljeansvarleg | Gjennomgang av strategiske planar Eskalering av uteståande saker som ikkje er løyste Eventuell endringsordre for kontrakt
 | Leverandør: | Gjennomgang av KPI-ar
Taktisk | Kunde: Avtaleforvaltar | Evaluering av rutinar ved bestilling Innfasing/utfasing av nye produkt Eskalering av uteståande saker som ikkje er løyste
 | Leverandør: | Informasjon om nye produkt Gjennomgang av KPI-ar
Operativt | Kunde: Lokal avtaleansvarleg eller avtaleforvaltar | Gjennomgang av KPI-ar Informasjon om leveransar i samband med pågåande prosjekt Gjennomgang av reklamasjonar Uteståande saker
 | Leverandør: | Status leveransar i samband med pågåande prosjekt

## Slide 17: Måling og rapportering
Område | KPI-ar | Måling
Kvalitet | Skildre kva som skal målast, f.eks. "Fakturakvalitet" | Skildre korleis du vil måle KPI-en, f.eks. "Stikkprøvar av fakturaer"
Tid |  | 
Kostnad |  | 
"Legg inn område" |  | 
"Legg inn område" |  | 
"Legg inn område" |  | 
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Om du ønsker ei meir omfattande måling og oppfølging, er det anbefalt at du nyttar "Verktøy for måling og oppfølging", der ein anten kan hente inn grafisk utvikling eller direkte resultat for dei enkelte KPI-ane.
Verktøyet finn du på www.anskaffelser.no.
Her kan du også få inspirasjon til relevante område og KPI-ar som skal følgast opp på kontrakten.
For ein enklare analyse kan du nytte tabellen på denne og neste side.
Notes: Rettleiing
Måling og rapportering kan hentast frå "Verktøy for måling og oppfølging", der ein anten kan hente inn grafisk utvikling eller direkte resultat for dei enkelte KPI-ane. Her kan du også få inspirasjon til relevante område og KPI-ar som skal følgast opp på kontrakten.
Om du ønsker ei meir omfattande måling og oppfølging, anbefaler vi at du nyttar verktøyet som er utarbeidd for dette.

## Slide 18: Måling og rapportering
Chart: 
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | Periode 8 | Periode 9 | Periode 10 | Periode 11 | Periode 12 | Periode 13 | Periode 14 | Periode 15 | Periode 16 | Periode 17 | Periode 18 | Periode 19 | Periode 20 | Periode 21 | Periode 22 | Periode 23 | Periode 24
Avvik frå avtalt pris | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2
Chart: 
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | Periode 8 | Periode 9 | Periode 10 | Periode 11 | Periode 12 | Periode 13 | Periode 14 | Periode 15 | Periode 16 | Periode 17 | Periode 18 | Periode 19 | Periode 20 | Periode 21 | Periode 22 | Periode 23 | Periode 24
Kundetilfredsheit | 0.82 | 0.9 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.9 | 0.95
Chart: Leveringspresisjon
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | Periode 8 | Periode 9 | Periode 10 | Periode 11 | Periode 12 | Periode 13 | Periode 14 | Periode 15 | Periode 16 | Periode 17 | Periode 18 | Periode 19 | Periode 20 | Periode 21 | Periode 22 | Periode 23 | Periode 24
Leveringspresisjon | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.79
Chart: Bruk av minstelønn
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | Periode 8 | Periode 9 | Periode 10 | Periode 11 | Periode 12 | Periode 13 | Periode 14 | Periode 15 | Periode 16 | Periode 17 | Periode 18 | Periode 19 | Periode 20 | Periode 21 | Periode 22 | Periode 23 | Periode 24
Bruk av minstelønn | 0.7 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.6 | 0.57
ILLUSTRATIVT EKSEMPEL PÅ VISUALISERING AV TRENDAR FOR KPI-ar
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Dersom du nyttar "Verktøy for måling og oppfølging", kan du hente inn resultat frå måling av KPI-ane og presentere dette her.
Notes: Rettleiing
Dersom du nyttar "Verktøy for måling og oppfølging", kan du hente inn resultat frå måling av KPI-ane og presentere dette her.

## Slide 19: Måling og rapportering (framhald)
KPI nr. | Analyse | Tiltak nødvendig (JA/NEI) | Tiltak | Ansvarleg | Frist
KPI 1 |  |  |  |  | 
KPI 2 |  |  |  |  | 
KPI 3 |  |  |  |  | 
KPI 4 |  |  |  |  | 
KPI 5 |  |  |  |  | 
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Ved å følge utviklinga på KPI-ane over tid kan du avgjere om det er nødvendig å sette i verk tiltak for å betre resultata.
Skildre analysen som er gjort for å finne årsaka til avvika, og kva for tiltak som eventuelt er sette i verk,og kven som er ansvarleg og frist. Dersom "Verktøy for måling og oppfølging" er brukt, anbefaler vi at de ser direkte i det for å unngå dobbeltarbeid.
Notes: Rettleiing
Ved å følge utviklinga på KPI-ane over tid kan du avgjere om det er nødvendig å sette i verk tiltak for å betre resultata.
Skildre analysen som er gjort for å finne årsaka til avvika, og kva for tiltak som eventuelt er sette i verk,og kven som er ansvarleg og frist. Dersom "Verktøy for måling og oppfølging" er brukt, anbefaler vi at de ser direkte i det for å unngå dobbeltarbeid.

## Slide 20: Kontrollrutinar
Område | Kontrolltiltak | Sanksjonar
Oppfølging av leveransen i kontrakten |  | 
Kontroll med fakturering |  | 
Oppfølging og kontroll av verdien av kontrakten |  | 
Rutinar og retningslinjer |  | 
Reklamasjonar |  | 
Garanti |  | 
Endringsordre |  | 
Kontraktsbrot |  | 
Rettleiing – (kan slettast etter gjennomlesing)
Kontrollrutinane skal vise korleis ein følger opp kontrakten og avdekker avvik.
Det er viktig at kontrollrutinane heng saman med risikoanalysen. Dersom det er område som vert sett på som risikofrie, er det heller ikkje behov for å ha kontrollrutinar for dette.
Kontrollrutinane bør også lenkast opp mot SLA-en for denne avtalen i den grad dette ligg føre.
Notes: Rettleiing
Kontrollrutinane skal vise korleis ein følger opp kontrakten og avdekker avvik.
Det er viktig at kontrollrutinane heng saman med risikoanalysen. Dersom det er område som vert sett på som risikofrie, er det heller ikkje behov for å ha kontrollrutinar for dette.
Kontrollrutinane bør også lenkast opp mot SLA-en for denne avtalen i den grad dette ligg føre.